## Slide 1
共立製薬株式会社 様
スコアシートDX提案
スマートデバイス入力 + データ基盤構築
2026年2月

## Slide 2
前提（先方との合意事項）
項目 | 内容
経営層への稟議 | 佐々木様を中心に現場で解像度を上げ、経営層へ稟議を出す方向で合意
紙へのこだわり | なし（デジタル入力への移行に前向き）
ローデータ | 紙でもデータでも、ローデータの保管が必須（厚労省GCP準拠）
ポイント
紙にこだわりがないため、スマートデバイスでの直接入力が可能 ローデータの保管が最重要 → 電子データを原本とする仕組みが必要 → 厚労省GCPガイドラインに準拠した監査証跡・セキュリティを実装

## Slide 3
本提案の全体像
①
スコアシートDX化
スマートデバイスでの直接入力に移行
・紙の記入・スキャン工程をなくす
・入力時バリデーション
・ローデータの電子保管
・リアルタイムデータ反映
②
データ基盤構築
Excelデータの一元管理
AWS + Snowflake活用
・散在データの一元管理
・検索・分析可能なデータ基盤
・BIダッシュボード
・将来のAI分析基盤
連携: スマートデバイス入力データ → データ基盤に直接投入（将来）

## Slide 4
提案①：課題認識
現状の業務フロー
巡回
→
紙に記入
→
PDFスキャン
→
Excel転記
（手作業）
→
Dropbox
保存
↑ ここが課題
課題と影響
課題 | 影響
転記作業の工数負担 | 担当者の業務時間を圧迫
転記ミスのリスク | データ品質の低下、ローデータの信頼性に影響
属人化 | 特定担当者への依存、業務継続リスク
紙の保管管理 | 保管スペース、紛失・劣化リスク

## Slide 5
提案①：アプローチの方向転換
検討経緯
当初はOCR（紙→スキャン→自動読取）を検討 → 先方との議論を経てスマートデバイスでの直接入力に方向転換
OCR方式 vs スマートデバイス入力
観点 | OCR方式 | スマートデバイス入力
紙の工程 | 残る（紙→スキャン→OCR） | なくなる
転記作業 | 自動化（確認作業は残る） | そもそも不要
データ精度 | OCR精度に依存（85%目標） | 入力時バリデーション可能
リアルタイム性 | バッチ処理 | 即時反映
ローデータ | 紙が原本、電子は複製 | 電子データが原本になる

## Slide 6
提案①：新しい業務フロー
提案する業務フロー
巡回
→
スマート
デバイスで
直接入力
→
データ保存
（クラウド）
→
Excel出力 /
ダッシュ
ボード
↑ ここをデジタル化
↑ ローデータとして電子保管（GCP準拠）
期待効果
指標 | 現状 | 導入後
転記作業 | 手作業でExcel転記 | 完全不要
データ精度 | 転記ミスあり | 入力時バリデーションで担保
データ反映 | バッチ（転記後） | リアルタイム
ローデータ保管 | 紙保管 | 電子保管（監査証跡付き）

## Slide 7
提案①：ローデータ保管要件（厚労省GCP準拠）
電子データを原資料（ローデータ）とするための要件
# | 要件 | 対応方針
1 | システム完全性の保証 | クラウド基盤による可用性・信頼性の確保
2 | データ修正履歴の記録 | 全操作の監査証跡（Audit Trail）を自動記録
3 | セキュリティシステム | ユーザー認証、権限管理、アクセスログ
4 | バックアップ体制 | 自動バックアップ、災害復旧計画
5 | データ修正者名簿 | 操作者の特定・管理（ユーザーアカウント管理）
スマートデバイス入力のメリット（ローデータ観点）
・監査証跡が自動記録: 誰が・いつ・何を入力/修正したか全て記録
・改ざん防止: 修正履歴が残るため、紙よりもデータの信頼性が高い
・保管の確実性: クラウド保管により紛失・劣化リスクを排除
・検索性: 必要なデータを即座に検索・抽出可能

## Slide 8
提案①：進め方（案）
PoC → 本開発の2段階アプローチ
Phase 1: PoC
・入力フォーム試作
・主要項目の入力検証
・オフライン対応検証
・現場フィードバック
→
現場評価
Go/No-Go
Phase 2: 本開発
・本番UI/UX
・全スコアシート対応
・ローデータ保管機能
・Excel出力 / 監査証跡
・データ基盤連携
今後検討が必要な事項
# | 論点 | 検討内容
1 | デバイス選定 | タブレット or スマートフォン / 機種 / 配備台数
2 | 入力フォーム設計 | 既存スコアシートの項目をどう電子フォーム化するか
3 | オフライン対応 | 圏外での入力 → 復帰時の同期方式
4 | 技術基盤 | Webアプリ / ネイティブアプリ / PWA

## Slide 9
提案②：データ基盤構築
現状
Dropbox上にExcelが散在
・データ散逸
・検索困難
・活用困難
→
目指す姿
Snowflakeで一元管理
・構造化データ
・検索・分析可能
・BIダッシュボード
システム構成（AWS + Snowflake）
Dropbox
(Excel)
→
インポート
スクリプト
→
Snowflake
(DWH)
→
BIツール /
検索UI
コンポーネント | 選定 | 理由
データ基盤 | Snowflake | 貴社で既に利用中、スケーラビリティ、SQL対応
環境 | AWS | 貴社既存環境を活用、セキュリティポリシー適合

## Slide 10
提案②：情シス連携の進め方
Step 1
初回顔合わせ
プロジェクト概要説明、協力体制構築
情シス + 現場 + 弊社
↓
Step 2
技術要件すり合わせ
AWS環境確認、Snowflake設定、セキュリティ要件
情シス + 弊社
↓
Step 3
環境準備
権限付与、環境セットアップ
情シス（弊社サポート）
↓
Step 4
開発・テスト
インポートスクリプト開発、テスト
弊社（情シスレビュー）
情シスとの議論ポイント
権限範囲 │ データ格納ポリシー │ セキュリティルール │ 対応可能時期

## Slide 11
提案①②の連携イメージ
提案① スコアシートDX化
・スマートデバイス入力
・入力時バリデーション
・ローデータ電子保管
・監査証跡
直接投入
提案② データ基盤構築
・Snowflake一元管理
・検索・分析
・BIダッシュボード
・将来のAI分析基盤
連携メリット
メリット | 内容
転記工程の完全排除 | デバイス入力 → データ基盤に直接格納（Excelを経由しない）
リアルタイム分析 | 入力と同時にダッシュボードに反映
ローデータの一元管理 | 入力データ＝ローデータとしてSnowflakeで保管

## Slide 12
次のアクション
稟議に向けた進め方
現場で解像度UP
佐々木様と詳細化
→
提案資料作成
経営層向け整理
→
経営層への稟議
予算承認
アクション一覧
# | アクション | 担当 | 状態
1 | 提案①の具体化（デバイス・フォーム設計等） | 弊社+NTT東 | □
2 | ローデータ保管要件の詳細整理（GCP準拠） | 弊社 | □
3 | 提案②の情シス連携開始（顔合わせ日程調整） | 先方 | □
4 | 経営層向け提案資料作成 | 弊社+NTT東 | □
5 | 佐々木様と合意形成、稟議準備 | 先方+弊社 | □

## Slide 13
ご清聴ありがとうございました

## Slide 14: データ基盤構築のメリット
共立製薬株式会社 様
株式会社NTT DXパートナー
2026年2月

## Slide 15: データ基盤構築のメリット 全体像
★データ基盤を構築することで、研究の質向上と業務効率化の両面でメリットが得られます。
経験や勘ではなく、データに基づいた意思決定が可能になる
1. データを研究に活かせる
1-1
傾向の可視化
ロット間比較、観察者間のばらつき分析など、 データの傾向を定量的に把握できる
1-2
異常検出・示唆出し
早期予測、適正頭数算出、 Humane Endpoint基準の客観化
2. 業務を効率化できる
2-1
過去データの検索
2-2
転記・格納作業の削減
2-3
規制対応（GCP査察）
2-4
申請資料の作成

## Slide 16: 1. データを研究に活かせる
★蓄積されたデータを分析することで、傾向の把握や異常の早期検出が可能になります。
1-1. 傾向の可視化
ロット間で品質に差がないか確認したい
現在（想定）
手作業で突き合わせ比較 担当者の判断に依存
→
データ基盤構築後
Golden Batchと自動比較 逸脱を即座に検出
観察者間のスコアばらつきを確認したい
現在（想定）
研修や口頭指導で統一
→
データ基盤構築後
統計的に比較 評価傾向の差を定量化
1-2. 異常検出・示唆出し
試験途中から結果を早期に予測したい
現在（想定）
14日間完了後に評価
→
データ基盤構築後
蓄積データから早期判断
試験に使う動物の頭数を適切に決めたい
現在（想定）
慣例・経験値で決定
→
データ基盤構築後
統計的に最小頭数を算出 3Rs(Reduction)に貢献
Humane Endpoint基準を客観化したい
現在（想定）
経験則に基づく判断
→
データ基盤構築後
エビデンスで倫理委員会 への説明根拠を提示

## Slide 17: 2. 業務を効率化できる
★データの検索・転記・保管にかかる手作業を削減し、規制対応や申請業務を効率化します。
2-1
過去データの検索
過去の試験結果を調べたい
現在（想定）
書庫から紙を探索 担当者の異動で所在不明リスク
→
データ基盤構築後
試験名・個体番号等で 即座に横断検索
2-2
転記・格納作業の削減
スコアシートのデータを記録・保管したい
現在（想定）
手書き → ファイリング 他帳票への転記作業が発生
→
データ基盤構築後
タブレットからデジタル入力 DBに自動格納・転記ミス解消
2-3
規制対応（GCP査察）
GCP査察・監査に対応したい
現在（想定）
紙の記録を手作業で整理 修正履歴の追跡が困難
→
データ基盤構築後
デジタル監査証跡が自動 raw data即時提出可能
2-4
申請資料の作成
承認申請用の資料を作成したい
現在（想定）
集計・整形を手作業で実施
→
データ基盤構築後
統計解析・個体別データを 申請様式で自動出力

## Slide 18: 具体的な活用シーン一覧
★各メリットに紐づく具体的な活用シーンと、データ基盤構築前後の変化を整理しています。
分類 | 活用シーン | 現在の運用（想定） | データ基盤構築後
1-1 | ロット間品質比較 | 手作業で突き合わせ比較 | Golden Batchと自動比較
1-1 | 観察者間ばらつき確認 | 研修・口頭指導で統一 | 統計的に評価傾向を定量化
1-2 | 試験結果の早期予測 | 14日間完了後に評価 | 蓄積データから早期判断
1-2 | 適正頭数の決定 | 慣例・経験値で決定 | 統計的に最小頭数を算出
1-2 | Humane Endpoint基準 | 経験則に基づく判断 | エビデンスで説明根拠を提示
2-1 | 過去試験結果の検索 | 書庫から紙を探索 | キーワードで即座に横断検索
2-2 | スコアシート記録・保管 | 手書き→ファイリング | デジタル入力→DB自動格納
2-3 | GCP査察・監査対応 | 紙記録を手作業で整理 | デジタル監査証跡が自動記録
2-4 | 承認申請資料作成 | 集計・整形を手作業 | 申請様式で自動出力
※「現在の運用（想定）」列は推測であり、実際の業務フローはヒアリングによる確認が必要です。

## Slide 19: まとめ
★データ基盤構築により、研究品質の向上と業務効率化を同時に実現できます。
1. データを研究に活かせる
✓ 傾向の可視化（ロット比較・ばらつき分析）
✓ 異常検出・示唆出し（早期予測・適正頭数）
2. 業務を効率化できる
✓ 過去データの即時検索
✓ 転記・格納作業の削減
✓ GCP査察・監査証跡の自動化
✓ 申請資料の自動出力
経験や勘ではなく、データに基づいた意思決定へ
※「現在の運用（想定）」部分は推測です。実際の業務フローはヒアリングにて確認させていただきます。